**Фазы жизненного цикла проекта**

**Название команды: «EdgePoint»**

**Название проекта:** Digital-календарь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название фазы проекта** | **Продолжительность** | **Ключевые результаты** |
| *Инициирование* | *2 недели* | * Сформирована команда; * Выбрана идея проекта; * Сформулирован образ проекта * Решено, кто будет руководителем; * Утвержден план коммуникаций: |
| *Планирование* | *2 месяца* | * Командой сформулирован образ продукта проекта * Собраны требования от заказчика, создано ТЗ; * Определены требования к конечному варианту календаря * Разработан календарный план проекта * Распределены роли в команде (формальные и неформальные) * Ознакомились с возможными рисками проекта * Были найдены аналоги календаря и выполнен сравнительный анализ |
| Создание макета | 1 месяц | * Создано несколько вариантов интерфейса календаря, командой выбран лучший; * Реализован первый макет календаря, отражающий функционал; * Создана карта сайта * Оформлена презентация идеи |
| Разработка веб-приложения | 6 недель | * Завершена верстка основных веб-страниц; * Проработаны замечания заказчика; * Реализована функциональная часть (написаны скрипты) * Разработана и подключена база данных |
| Тестирование | 3 дня | * Проведены «стресс-тесты», убедились, что календарь справляется с поставленной задачей * Проект продемонстрирован заказчику, учтены замечания. |
| Завершение проекта | 3 дня | * Проведена оценка результата проекта * Проведена защита проекта * Оценена работа каждого участника проекта * Проведен анализ опыта для последующих проектов |